PROJECT PLAN

Só Resenha

ABNER ALCANTARA

LUIS FELIPE TAVARES

LEONARDO DE SOUZA

Recife, 2019

- INTRODUÇÃO

Este documento definirá alguns tópicos sobre o projeto: Escopo, Tempo e Gerenciamento de Comunicação.

- GERENCIAMENTO DO ESCOPO

Este gerenciamento controlará o que será incluído no projeto. Dessa forma, nós podemos facilmente desenvolver o aplicativo em suas fases.

2.1. REGISTRO DE TAREFAS

Faremos o Registro de Tarefas através dos Branches do Github, que é sistema de controle de versão que estamos usando e que pode nos ajudar a organizar as tarefas por sprints. Todos os membros do projeto pode acessar estas informações.

2.2. MUDANÇA DE GESTÃO

As mudanças no aplicativo, como uma função, adição ou exclusão de uma feature, sempre será negociada com o cliente pelo Product Owner. Todas as mudanças têm que passar pelo time de desenvolvimento. O Scrum Team.

2.3. ENTREGAS

As Entregas serão feitas de acordo com a reunião do Sprint Planning. Sempre será entregue o que o Product Owner, Scrum Team e o cliente concordar em entregar.

- GERENCIAMENTO DE TEMPO

Nós estaremos utilizando o SCRUM. O SCRUM faz parte do movimento Ágil. É uma metodologia que ajuda a um melhor gerenciamento de projetos. O SCRUM é conduzido com Sprints, Reunião de Sprint Planning, Daily Scrum e Reunião de Sprint Review.

Os Sprints são ciclos que duram 6 (seis) dias e alguns podem durar mais dependendo do que foi negociado. Cada Sprint terá algumas tarefas que serão executadas naquele momento.

As Reuniões de Sprint Planning são reuniões que acontecem no início das Sprints que serão feitas pelo Scrum Team e Product Owner. Essas reuniões são para a definição de Sprint Backlog dos Sprints. As reuniões duram pelo menos uma hora.

O Daily Scrum é a reunião diária que a equipe de desenvolvedores realiza para verificar o desenvolvimento do projeto.

E a Reunião de Sprint Review é a reunião que acontece no final de cada sprint. O objetivo é mostrar o que foi feito pela equipe e alinhamos os prós e contras do Sprint.

| Trabalho | Semana | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Site, Diagramas, Documentação e Protótipos | 1ª Semana | 11/10/2019 |
| Login, Registro e Edição dos Dados do Usuário | 2ª Semana | 18/10/2019 |
| Tela Principal e Perfil | 3ª Semana | 25/10/2019 |
| Explorer e Criação de Festas | 4ª Semana | 01/11/2019 |
| Planejamento Financeiro | 5ª Semana | 01/11/2019 |

- GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO

A comunicação da equipe será feita semanalmente pelos sábados a noite. Todas as reuniões serão feitas pelo WhatsApp.